# LocalTracker

Metodologia Scrum aplicada a la segunda etapa del proyecto

Periodo documentado Segunda etapa del desarrollo: del MVP operativo al sistema con tracking real, despliegue publico, seguridad por roles y experiencia visual mejorada. Proyecto iniciado el 18/04/2026 con entregas incrementales hasta el cierre parcial de la etapa.

# 1. Objetivo de la segunda etapa

La segunda etapa tuvo como objetivo transformar LocalTracker de un prototipo conectado a Supabase en una aplicacion web progresiva con flujo operativo real. El foco fue validar el ciclo completo: crear pedido, asignar repartidor, mover estados, compartir link al cliente, mostrar mapa en vivo y proteger las areas internas por rol.

Tambien se busco reducir la friccion operativa: el cliente no debe entrar al sistema, el repartidor debe tener una vista propia y el negocio debe operar desde modulos separados.

# 2. Metodologia aplicada

Se utilizo Scrum como marco de trabajo agil. La etapa se dividio en sprints cortos, con entregables funcionales al cierre de cada ciclo. En lugar de esperar a tener el sistema completo, cada sprint dejo una pieza verificable del producto.

La metodologia se aplico de forma practica: backlog priorizado, construccion incremental, revision constante con pruebas reales, ajustes por retroalimentacion y refinamiento continuo de interfaz.

# 3. Roles Scrum adaptados al proyecto

| Rol | Responsable en el proyecto | Funcion aplicada |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Usuario/dueno de la idea | Define necesidad, valida pantallas, prioriza cambios y confirma si el flujo sirve para negocio real. |
| Scrum Master | Asistente tecnico / facilitador | Ordena sprints, elimina bloqueos, propone rutas de implementacion y mantiene el avance incremental. |
| Development Team | Implementacion tecnica | Construye Next.js, Supabase, mapas, autenticacion, despliegue, pruebas y documentacion. |

# 4. Backlog de la segunda etapa

| Prioridad | Historia de usuario | Criterio de aceptacion |
| --- | --- | --- |
| Alta | Como negocio quiero crear pedidos reales para operar entregas. | El pedido se guarda en Supabase y aparece en dashboard. |
| Alta | Como cliente quiero abrir un link y ver el avance de mi pedido. | La URL publica muestra estado, ETA, mapa y timeline. |
| Alta | Como repartidor quiero enviar mi ubicacion desde el celular. | La ubicacion se registra y actualiza el mapa del cliente. |
| Alta | Como administrador quiero proteger el panel interno. | Solo usuarios autenticados con rol valido acceden. |
| Media | Como negocio quiero separar pedidos, repartidores e historial. | Cada modulo tiene pantalla propia y reduce ruido visual. |
| Media | Como equipo quiero desplegar la app publicamente. | La app funciona en Vercel fuera de la red local. |

# 5. Planeacion y ejecucion por sprints

| Sprint | Nombre | Objetivo | Entregables | Evidencia de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 2.1 | Base operativa real | Crear pedidos reales, eventos y dashboard conectado a Supabase. | Pedidos, eventos, dashboard, estados iniciales. | Pedido visible en dashboard y evento inicial registrado. |
| Sprint 2.2 | Tracking en vivo | Mostrar movimiento del pedido con coordenadas reales. | Tabla courier_locations, mapa Leaflet, vista publica, vista repartidor. | Mapa actualiza posicion del repartidor desde el celular. |
| Sprint 2.3 | Comunicacion al cliente | Enviar o preparar enlace de tracking para el cliente. | Prueba Twilio, deteccion de limite sandbox, flujo manual WhatsApp. | Mensaje/link listo para compartir sin depender del limite trial. |
| Sprint 2.4 | Despliegue publico | Sacar la app de red local y probarla en URL real. | GitHub, Vercel, variables de entorno, URL publica. | Tracking abre desde celular en otra red. |
| Sprint 2.5 | Seguridad y roles | Separar accesos internos y vista cliente. | Login, profiles, roles owner/staff/driver, tokens publicos. | Cliente solo ve su pedido; panel interno protegido. |
| Sprint 2.6 | UX y modulos | Convertir la interfaz en experiencia de app. | Modo claro/oscuro, pedidos, repartidores, historial, vista ejecutiva. | Navegacion por modulos y menor contaminacion visual. |
| Sprint 2.7 | Estabilizacion | Eliminar maqueta y robustecer flujo del repartidor. | Tracking automatico cada 5s en En camino, boton manual de respaldo. | Repartidor no depende de iniciar tracking manualmente. |

# 6. Pruebas funcionales

| ID | Prueba | Procedimiento | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PF-01 | Crear pedido desde dashboard | Capturar cliente, telefono, direccion, items, total, ETA y repartidor. | Pedido guardado en Supabase con codigo LT y evento inicial. | Aprobado |
| PF-02 | Avanzar estados | Mover pedido por pendiente, confirmado, preparando, listo, en camino y entregado. | El estado cambia y se registra evento en timeline. | Aprobado |
| PF-03 | Asignar repartidor | Seleccionar repartidor activo al crear o editar el pedido. | El pedido muestra nombre, vehiculo y acceso a vista repartidor. | Aprobado |
| PF-04 | Historial del turno | Mover pedidos a entregado y revisar historial separado. | Pedidos cerrados no contaminan tablero activo. | Aprobado |

# 7. Pruebas de tracking y tiempo real

| ID | Prueba | Procedimiento | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-01 | Mapa publico | Abrir link /track/[token] desde navegador/celular. | Cliente ve estado, ETA, timeline y mapa sin entrar al panel. | Aprobado |
| TR-02 | Ubicacion manual | Pulsar Enviar ubicacion una vez desde vista repartidor. | Se inserta coordenada en courier_locations y el mapa refleja ultima posicion. | Aprobado |
| TR-03 | Tracking cada 5 segundos | Cambiar pedido a En camino y dejar pantalla abierta. | El sistema envia coordenadas automaticamente cada 5 segundos. | Aprobado |
| TR-04 | Prueba fuera de red local | Abrir URL publica de Vercel desde celular usando datos moviles. | El link funciona fuera de localhost/IP privada. | Aprobado |

# 8. Pruebas de seguridad y roles

| ID | Prueba | Procedimiento | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SE-01 | Panel protegido | Intentar abrir /dashboard sin sesion. | Redireccion a login. | Aprobado |
| SE-02 | Vista cliente aislada | Abrir solo el link publico del pedido. | El cliente no ve dashboard, pedidos internos ni repartidores. | Aprobado |
| SE-03 | Roles internos | Entrar como owner, staff y driver. | Cada rol accede al modulo correspondiente. | Aprobado |
| SE-04 | Driver filtrado | Entrar como repartidor con ID asignado. | El repartidor ve su panel y sus rutas, no el panel completo. | En ajuste continuo |

# 9. Pruebas de despliegue y operacion

| ID | Prueba | Procedimiento | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DP-01 | Build local | Ejecutar npm run build. | Next compila y genera rutas dinamicas. | Aprobado |
| DP-02 | Variables Vercel | Configurar Supabase, Twilio y URL publica. | La app desplegada usa datos reales. | Aprobado |
| DP-03 | Zona horaria | Comparar hora visible contra hora local Mexico. | Eventos muestran hora correcta. | Aprobado |
| DP-04 | Compatibilidad movil | Probar PWA en celular y navegador de escritorio. | La experiencia funciona, con mejoras UX pendientes por iteracion. | Aprobado |

# 10. Definicion de terminado

Un incremento se considero terminado cuando cumplia con estos criterios: lectura/escritura en Supabase, interfaz accesible desde la ruta correspondiente, validacion manual del flujo, ausencia de errores criticos de compilacion, y coherencia con el objetivo operativo del sprint.

| Criterio | Aplicacion en la etapa |
| --- | --- |
| Funcional | La caracteristica se puede usar desde la interfaz sin editar datos manualmente. |
| Integrado | La informacion se guarda o consulta desde Supabase. |
| Verificable | Existe una prueba manual clara para confirmar el comportamiento. |
| Desplegable | El cambio puede subirse a GitHub y Vercel sin romper el build. |
| Usable | La pantalla reduce friccion para negocio, repartidor o cliente. |

# 11. Riesgos detectados y mitigacion

| Riesgo | Impacto | Problema | Mitigacion aplicada |
| --- | --- | --- | --- |
| Limite de Twilio Sandbox | Alto | No permite operacion real masiva. | Se adopto flujo manual de WhatsApp y se deja Cloud API como opcion futura. |
| Permisos de geolocalizacion | Medio | El repartidor puede bloquear ubicacion. | Boton manual de respaldo y mensajes claros de permiso. |
| Dependencia de pantalla activa | Medio | El tracking puede detenerse si el celular suspende la pagina. | Mantener pantalla abierta; evaluar service workers/geolocation nativa en etapa futura. |
| Multiempresa incompleta | Alto | Cada negocio requiere espacio propio. | Planificar modelo multi-tenant para la siguiente etapa. |

# 12. Retrospectiva de la etapa

Lo que funciono bien: el uso de entregas cortas permitio validar ideas rapidamente. El tracking real, el despliegue en Vercel y la separacion de vistas elevaron el proyecto de prototipo a producto operable.

Lo que se ajusto durante el camino: el envio automatico por WhatsApp con Twilio Sandbox resulto limitado para uso real. Por ello se cambio temporalmente a un flujo manual de link compartible, manteniendo abierta la posibilidad de integrar WhatsApp Cloud API en una etapa posterior.

Lo que queda para una siguiente etapa: robustecer multiempresa, crear cuentas independientes por negocio, mejorar la gestion de repartidores por ID, endurecer politicas RLS y preparar mensajeria empresarial real.

# 13. Conclusion

La segunda etapa aplico Scrum de manera incremental y orientada a pruebas reales. Cada sprint agrego valor visible: primero datos reales, luego tracking, despues despliegue, seguridad, roles y refinamiento visual. El resultado es una base funcional que ya permite operar pedidos, mostrar seguimiento en vivo y separar responsabilidades entre negocio, repartidor y cliente.