LOCALTRACKER

# Parte 2 del proyecto

Del enlace manual de WhatsApp al flujo operativo real

| <w:tc><w:tcPr><w:shd w:fill="FDECEF"/><w:vAlign w:val="center"/><w:tcMar><w:top w:w="120" w:type="dxa"/><w:left w:w="140" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="120" w:type="dxa"/><w:right w:w="140" w:type="dxa"/></w:tcMar></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallCaps"/><w:spacing w:before="0" w:after="80" w:line="276" w:lineRule="auto"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Corte</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="Metric"/><w:spacing w:before="0" w:after="40" w:line="276" w:lineRule="auto"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">30 abril 2026</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="Muted"/><w:spacing w:before="0" w:after="0" w:line="276" w:lineRule="auto"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Documentacion de avance</w:t></w:r></w:p></w:tc> | <w:tc><w:tcPr><w:shd w:fill="FDECEF"/><w:vAlign w:val="center"/><w:tcMar><w:top w:w="120" w:type="dxa"/><w:left w:w="140" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="120" w:type="dxa"/><w:right w:w="140" w:type="dxa"/></w:tcMar></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallCaps"/><w:spacing w:before="0" w:after="80" w:line="276" w:lineRule="auto"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Stack</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="Metric"/><w:spacing w:before="0" w:after="40" w:line="276" w:lineRule="auto"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Next.js + Supabase</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="Muted"/><w:spacing w:before="0" w:after="0" w:line="276" w:lineRule="auto"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">PWA, Auth, Realtime y PostgreSQL</w:t></w:r></w:p></w:tc> | <w:tc><w:tcPr><w:shd w:fill="FDECEF"/><w:vAlign w:val="center"/><w:tcMar><w:top w:w="120" w:type="dxa"/><w:left w:w="140" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="120" w:type="dxa"/><w:right w:w="140" w:type="dxa"/></w:tcMar></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="SmallCaps"/><w:spacing w:before="0" w:after="80" w:line="276" w:lineRule="auto"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Estado</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="Metric"/><w:spacing w:before="0" w:after="40" w:line="276" w:lineRule="auto"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">MVP operativo</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="Muted"/><w:spacing w:before="0" w:after="0" w:line="276" w:lineRule="auto"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">Tracking real validado</w:t></w:r></w:p></w:tc> |
| --- | --- | --- |

Este documento resume la segunda vuelta fuerte del sistema: cuando todavia faltaba cerrar el ciclo del link hacia el cliente, la vista repartidor, el despliegue publico, el control de acceso y la limpieza visual del tablero.

Preparado para seguimiento de producto, presentacion academica y memoria tecnica del sprint.

# 1. Punto de partida

La etapa inicia cuando el producto ya podia registrar pedidos y mostrar tracking, pero todavia faltaba una forma practica de hacer llegar el enlace al cliente. Twilio Sandbox funcionaba para pruebas, pero tenia limites diarios y no era adecuado para operar muchos pedidos reales.

| Antes de esta etapa | Despues de esta etapa |
| --- | --- |
| El link dependia de pruebas manuales o sandbox limitado. | El panel puede abrir WhatsApp con mensaje y enlace ya preparados. |
| El dashboard mezclaba operacion, historial y acciones. | Pedidos activos, historial, repartidores y vistas cliente quedaron mejor separados. |
| El acceso interno todavia giraba alrededor de una cuenta principal. | Se agregaron roles owner, staff y driver, con pantallas y permisos separados. |
| La app funcionaba localmente y por IP de red. | Se conecto a Vercel para acceso publico desde distintas redes. |

# 2. Objetivo de la Parte 2

Cerrar el ciclo minimo viable de operacion: el negocio crea un pedido, el repartidor toma ruta, el cliente recibe o copia un enlace privado y puede ver el mapa sin entrar al panel interno.

- Reducir friccion: generar el mensaje de WhatsApp sin depender del limite de Twilio Trial.

- Separar actores: negocio, staff, repartidor y cliente final.

- Convertir la prueba local en app publica desplegada en Vercel.

- Pulir la interfaz para que se sienta mas cercana a una app movil real.

- Medir lo operativo actual, no confundir el historial entregado con pedidos vivos.

Resultado esperado: que una entrega pueda ser monitoreada con un flujo entendible de punta a punta, aunque la mensajeria final siga en modo semimanual.

# 3. Linea de tiempo de trabajo

| Bloque | Trabajo realizado | Resultado |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp y enlace | Botones para enviar por WhatsApp, copiar mensaje y copiar link, luego se encapsularon para evitar contaminacion visual. | El enlace se puede compartir de forma manual y confiable. |
| Tracking publico | Ruta publica por token privado y pantalla cliente separada del panel interno. | El cliente ve solo su pedido. |
| Vista repartidor | Panel dedicado para driver, acceso por rol e ID de repartidor, pedidos asignados y emision de ubicacion. | Cada repartidor opera desde su propia capa. |
| Panel repartidores | Modulo separado con tabla dinamica, altas, edicion y descanso/disponible. | El dashboard de pedidos respira mejor. |
| Historial | Pedidos entregados movidos a pagina dedicada de historial. | El tablero operativo queda enfocado en lo vivo. |
| Despliegue | GitHub + Vercel, variables de entorno, URL publica y correccion de hora. | Pruebas desde celular y diferentes redes. |

# 4. Flujo operativo actual

| Paso | Actor | Accion | Salida del sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Owner / Staff | Crea pedido desde el panel. | Pedido registrado con estado inicial y token privado. |
| 2 | Owner / Staff | Asigna repartidor y cambia estados. | Eventos del pedido quedan en la linea de tiempo. |
| 3 | Owner / Staff | Abre opciones del pedido y comparte link por WhatsApp. | Mensaje listo para enviar al cliente. |
| 4 | Driver | Entra a su vista, inicia tracking y manda ubicacion cada 5 segundos. | La posicion se guarda y actualiza el mapa. |
| 5 | Cliente | Abre enlace privado. | Visualiza mapa, estado, ETA y datos limitados del pedido. |
| 6 | Driver / Staff | Marca entregado. | Pedido pasa a historial y deja de contaminar activos. |

Decision importante: por ahora WhatsApp queda como flujo asistido. La app genera el mensaje y abre WhatsApp, pero el envio final lo confirma el usuario, evitando depender de Twilio Trial.

# 5. Arquitectura funcional actual

| Capa | Componentes | Funcion |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js App Router, React, PWA, Leaflet, CSS custom properties. | Interfaz del negocio, repartidor, cliente y landing. |
| Backend | Supabase PostgreSQL, Auth, RLS, RPCs y Realtime. | Persistencia, seguridad, lectura publica controlada y eventos. |
| Datos | orders, order_events, couriers, courier_locations, profiles. | Pedidos, historial, repartidores, ubicaciones y roles. |
| Mensajeria | Twilio Sandbox + flujo manual WhatsApp. | Pruebas de notificacion y respaldo manual para operar sin limites. |
| Deploy | GitHub + Vercel + variables de entorno. | URL publica y pruebas desde redes externas. |

# 6. Pantallas y modulos logrados

| Modulo | Ruta | Estado |
| --- | --- | --- |
| Inicio / Presentacion | / | Muestra metricas operativas reales, no historial. |
| Panel pedidos | /dashboard | Pedidos activos, nuevo pedido encapsulado y acciones por pedido. |
| Historial | /dashboard/history | Pedidos entregados separados del turno vivo. |
| Repartidores | /couriers | Alta, edicion, disponibilidad y tabla dinamica. |
| Driver home | /driver | Entrada del repartidor por ID y contrasena. |
| Driver ruta | /driver/[code] | Seguimiento y emision de ubicacion. |
| Cliente | /track/[token] | Vista publica privada solo del pedido. |
| Login interno | /login | Owner, staff y driver con roles. |

# 7. Cambios clave de UX y producto

- El encabezado dejo de quedarse fijo en pantalla para no incomodar en iPhone o pantallas pequenas.

- El dashboard cambio a negro real en modo oscuro, con acentos pastel y botones estilo iPhone.

- Nuevo pedido se encapsulo para no ocupar toda la vista permanentemente.

- Historial se separo en pantalla propia para evitar que 15 pedidos entregados parezcan pedidos activos.

- La portada ahora grafica lo actual: pedidos activos, en ruta y estados vivos del turno.

- Se agrego selector de destino con mapa para reducir dependencia de coordenadas exactas escritas a mano.

La direccion visual actual busca sentirse como app movil: menos ruido, mas tarjetas, botones claros y separacion de modulos.

# 8. Estado de datos y lectura correcta

Uno de los ajustes mas importantes fue separar total historico de actividad real. En el corte actual se detecto que habia 16 pedidos en total, pero 15 estaban entregados y solo 1 seguia activo. La metrica principal no debe contar el historial como operacion viva.

| Dato | Lectura anterior | Lectura corregida |
| --- | --- | --- |
| Pedidos totales | Se mostraban como si fueran activos. | Se tratan como historico general. |
| Pedidos entregados | Contaminaban el tablero principal. | Viven en /dashboard/history. |
| Pedidos activos | No estaban claramente aislados. | Son todos los no entregados. |
| Grafica de portada | Era visual/decorativa y podia confundir. | Ahora representa estados activos del turno. |

# 9. Validaciones realizadas

| Validacion | Resultado |
| --- | --- |
| Prueba de tracking desde celular | La ubicacion se movio correctamente segun el dispositivo. |
| URL publica en Vercel | La app abrio fuera de la red local. |
| Build de produccion | Compilacion correcta despues de resolver bloqueos de entorno. |
| Lint y TypeScript | Pasaron en las ultimas revisiones de cambios. |
| Flujo cliente | El cliente abre solo su link privado. |

# 10. Pendientes para cerrar la siguiente vuelta

| Pendiente | Prioridad | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Mensajeria productiva | Alta | Salir de Twilio Sandbox o usar WhatsApp Cloud API con remitente real. |
| Multi-negocio real | Alta | Cada negocio debe ver solo sus pedidos, equipo y rutas. |
| Robustez movil | Media | Validar tracking con pantalla bloqueada, bateria y perdida de senal. |
| Geocodificacion | Media | Buscar direccion y convertirla en coordenadas automaticamente. |
| Analitica operativa | Media | KPIs por turno, repartidor, tiempo promedio y entregas cerradas. |

Conclusion: esta parte consolida el salto de prototipo funcional a MVP operativo demostrable. La app ya tiene base real para operar pedidos, rutas, clientes y repartidores; el siguiente gran salto es convertirla en plataforma multiusuario/multinegocio con mensajeria productiva.